## Slide 1: CPO “WOONGROEP CONCERTZAAL”
Bijeenkomst 18 maart 2024

## Slide 2: CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)
Bijeenkomst 18 maart 2024
Lid van CPO
DRAAGT BIJ AAN planontwikkeling (COLLECTIEF)
KRIJGT maximale ruimte eigen ideeën (PARTICULIER)
DRAAGT MEDE verantwoording (OPDRACHTGEVERSCHAP)
Moet doordrongen zijn van?

## Slide 3: CPO collectief particulier opdrachtgeverschap
Bijeenkomst 18 maart 2024
HEB AANDACHT VOOR:
onderlinge verwachtingen
onderling inschikkelijkheid
handelingsvrijheid binnen grenzen beeldkwalitietsplan
onderlinge rechten/plichten leden
draagvlak omgeving
operationele risico’s: referenties aannemer, zekere situaties leden,
calamiteiten/voortgang: milieu, bodemonderzoek, weersinvloeden, vorst/regen
Welke stappen moeten doorlopen worden?

## Slide 4: CPO STAPPEN
INITIATIEFFASE
DOELGROEP 55+ groep, levensloop bestendig, kopen,
KWALITIET inhoud/oppervlak/kostprijs
PERCEEL grondreservering
ONTWIKKELING
UITSTRALING beeldkwaliteitsplan
WENSEN LEDEN CPO i.o. inventarisatie / interpretatie adviseur
ONTWERPVOORSTEL op hoofdlijnen ; incl. dir. en bijkomend (kentallen)
Bijeenkomst 18 maart 2024

## Slide 5: BEELDKWALITEITSPLAN GEMEENTE
Bijeenkomst 18 maart 2024
Inventarisatie van wensen/grenzen van aspirant leden CPO
Afstemming inzake haalbaarheid => BEELDKWWALITEITSPLAN

## Slide 6: VOORLOPIG ONTWERP in opdracht van CPO i.o.
Bijeenkomst 18 maart 2024
Duurzaam (zonder gasaansluiting) en seniorenbestendig

## Slide 7: KOSTENINDICATIES (basis Voorontwerp)
Bijeenkomst 18 maart 2024

## Slide 8: CPO STAPPENPLAN (indicatief)
STATUS VERENIGING CPO & ADVISEUR
CPO i.o. wordt CPO asp. leden => leden (finan. Inleg)
OVEREENKOMST ADVISEUR start betaald traject adviseur, terugkoppeling leden
ONTWERP BEVROREN start aanbesteding
WOON EN BOUWRIJP gereed voor start woningbouw
DUURZAAMHEIDSEISEN e(nergie) p(restatie) c(oefficient)=0; n(ul) o(p) m(eter)
PLANNING REALISATIE
VERPLICHTINGEN LEDEN aankoop bouwgrond, opdracht aannemer
Bijeenkomst 18 maart 2024

## Slide 9: CPO STAPPENPLAN (indicatief)
OPLEVERING / GEREED
INDIVIDUELE AFNAME in aanwezigheid van uitvoerder, adviseur(s) vertegenwoordiger gemeente
FINALE AFRONDING
PLAATSING & INRICHTING o.a. keuken, vloerbedekking, erf bestrating/tuin
Bijeenkomst 18 maart 2024

## Slide 10
Bijeenkomst 18 maart 2024
VAN: Voorontwerp => Definitief Ontwerp
sept 2019 /jan 2020

## Slide 11
Bijeenkomst 18 maart 2024
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK nov. 2019

## Slide 12
Bijeenkomst 18 maart 2024
BRON WARMTEPOMP
jan. 2021

## Slide 13: HET RESULTAAT NU:
Bijeenkomst 18 maart 2024
DANK VOOR DE AANDACHT